**工 程 结 算 书**

**工程名称：陕西银母寺矿业有限责任公司银母寺铅锌矿采空区胶结充填项目**

**工程地点：陕西省宝鸡市凤县坪坎镇银母寺村**

**建设单位：陕西银母寺矿业有限责任公司**

**监理单位：**

**施工单位：****北京华德创业环保设备有限公司**

**编制日期： 2020 年 7 月**

目 录

[一、 结算编制说明 2](#_Toc45718422)

[二、 结算汇总表 2](#_Toc45718423)

[三、 合同预算书 3](#_Toc45718424)

[四、 工程款支付情况 5](#_Toc45718425)

## 结算编制说明

本项目实施全过程无增减项目，与合同签订预算内容相符，即结算价格为合同价。

## 结算汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 合同价 | 6550000.00 |  |
| 2 | 结算价 | 6550000.00 |  |
| **结算金额（大写）：陆佰伍拾伍万元整** | | | |

单位名称：北京华德创业环保设备有限公司

日 期： 2020年7月15日

## 合同预算书

* 1. **分项明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 设计费 | 400000.00 |  |
| 2 | 设备购置费 | 4290200.00 |  |
| 3 | 土建安装费 | 1268000.00 |  |
| 4 | 充填系统辅材费 | 591800.00 |  |
| **合计** | | **6550000.00** |  |

注：详见合同P69-70

* 1. **合同预算明细表**

****

## 工程款支付情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **合同金额（元）** | **已开票金额（元）** | **已支付金额（元）** | **备注** |
| 1 | 设计费 | 400,000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |
| 2 | 设备购置费 | 4290200.00 | 4290200.00 | 4290200.00 |  |
| 3 | 土建安装费 | 1268000.00 | 1014400.00 | 1014400.00 |  |
| 4 | 充填系统辅材费 | 591800.00 | 591800.00 | 473440.00 | 票已开，未回款118360.00 |
| **合 计** | | **6550000.00** | **6296400.00** | **6178040.00** |  |

说明：1.已开发票金额6296400.00元，已支付工程款金额6178040.00元，其中充填系统辅材费118360.00元未支付，票据已开。

2.工程质保金：196500.00元（合同价款3%，6550000\*3%，见合同P83，）。

3.现应付款金额：175460.00元（合同金额-已支付工程款-质保金）

贵司现应支付我司工程款175460.00元，我司需开票57100.00元即可。质保金待工程质保期满，我司开具等额发票，贵司支付我司质保金。

单位名称：北京华德创业环保设备有限公司

日 期： 2020年7月15日