摘  要

本建筑根据“设计任务书”的要求综合考虑基地环境、使用功能、结构施工、材料设备、建筑经济及建筑艺术等问题编写而成。本工程为某多层厂房，地上5层，总建筑面积4860平方米，规划建筑高度为19.6米采用钢筋混凝土框架结构，平面布置比较灵活，受力良好，梁柱和楼板均为现浇。设计共分为两部分：第一部分为建筑设计部分，建筑设计主要包括：平面定位图设计、平面设计、立面设计、剖面设计。在设计中,认真贯彻了“适用、安全、经济、美观”的设计原则，进一步掌握了建筑与结构设计全过程、基本方法和步骤. 第二部分为施工组织部分，包括施工方案和施工方法、施工进度计划、确定施工平面图、质量保证和安全技术措施、资源供应计划等内容。

关键词：厂房  建筑  结构  施工